Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Nr POIS/2/2017

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku zapytania ofertowego nr POIS/2/2017 przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015 r.

- Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.).

- Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 umowy, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

§ 1

Definicje

Ilekroć w umowie jest mowa o:

- zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie pn. „Konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu”;

- umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę;

- projekt – należy przez to rozumieć projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” nr POIS.08.01.00-00-1019/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;

- wykonawcy prac i robót – należy przez to rozumieć wykonawcę prac konserwatorskich 
i robót budowlanych realizowanych w ramach zadania;

- harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania - należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do umowy w wykonawcą prac i robót.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usługa nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich wykonywanych w ramach zadania.

- Nadzorowane prace konserwatorskie będą prowadzone zgodnie z programami prac konserwatorskich i obejmują wykonanie konserwacji:

- ołtarza Matki Boskiej Szkaplerznej wraz z obrazem pod zasuwą;

- wyposażenia 4 kaplic;

- drewnianych, rzeźbionych balustrad empory (ganków podokiennych);

- ławek i skarbony drewnianej;

- gotyckiej rzeźby Madonny oraz rokokowego baldachimu i obudowy;

- ścian i sklepienia korpusu kościoła wraz z czterema kaplicami (Św. Krzyża, Św. Rodziny, Św. Antoniego, Św. Stanisława) i zespołem gotyckich polichromii;

- prospektu organowego;

- zabytkowych organów;

- portretu trumiennego nieznanej matrony;

- drewnianych stalli w prezbiterium;

- drewnianej obudowy organów (nierzeźbionej);

- ambony.

- Przedmiot zamówienia obejmuje także nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi wchodzącymi w zakres robót budowlanych dotyczących wykonania:

      - renowacji posadzki kamiennej w kościele (nawy, kaplice, prezbiterium) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych;

      - remontu muru obwodowego placu przykościelnego;

      - remontu nawierzchni i istniejącej infrastruktury technicznej terenu przykościelnego.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie – od daty zawarcia umowy;

- zakończenie – do dnia dokonania odbioru końcowego nadzorowanych prac konserwatorskich z planowanym terminie ich zakończenia na dzień 31 grudnia 2021 r., przy czym zobowiązania wynikające z umowy, rozciągają się także na okres udzielonej przez wykonawcę prac i robót gwarancji i rękojmi na prace konserwatorskie zrealizowane w ramach zadania.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

            - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania poprzez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi 
i restauratorskimi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac z uzgodnioną dokumentacją rozumianą jako programy prac konserwatorskich i projekty budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prac i robót;

- zapobieganie, w toku realizacji zadania, zagrożeniom dla zabytku, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku, mogącym spowodować uszczerbku dla wartości i autentyczności zabytku;

- współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego;

- podejmowanie wspólnie z Zamawiającym, w toku realizacji prac konserwatorskich, decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich;

- rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzona prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań w ramach bieżących potrzeb lub 
w przypadku wystąpienia spornych kwestii i innych problemów wymagających rozwiązania;

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę prac i robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz weryfikacja protokołów z tych spotkań pod kątem prac konserwatorskich i robót budowlanych związanych 
z zakresem nadzoru konserwatorskiego;

- dojazd (we własnym zakresie i na własny koszt) i pobyt na miejscu prac konserwatorskich w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru konserwatorskiego, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, przy czym wymagana jest obecność minimum 1 raz w tygodniu, w każdym tygodniu realizacji prac konserwatorskich, potwierdzona wpisanymi do dziennika nadzoru konserwatorskiego oraz protokołami sporządzanymi przynajmniej 1 raz w miesiącu - wizyty odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta;

- w sprawach niecierpiących zwłoki każdorazowo na żądanie Zamawiającego wizyta na miejscu prac konserwatorskich, (także w pracowni wykonawcy prac i robót), przy czym dojazd we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy;

- potwierdzenie faktycznie wykonanych prac konserwatorskich zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz uzgodnioną dokumentacją (programami konserwatorskimi) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie dziennika nadzoru konserwatorskiego oraz dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji prac;

- dokonywanie regularnych wpisów w dzienniku nadzoru konserwatorskiego 
i dzienniku budowy;

- informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonania prac konserwatorskich oraz o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą prac i robót;

- weryfikacja i odbiór dokumentacji z prowadzonych prac konserwatorskich;

- sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę prac i robót do odbiorów częściowych wykonanych etapów prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz do odbioru końcowego zadania w zakresie dotyczącym zagadnień konserwatorskich;

- uczestnictwo w odbiorach przy pracach zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
w odbiorach częściowych wykonanych etapów prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym zadania w zakresie prac konserwatorskich;

- przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych prac konserwatorskich zgodnie z umową z wykonawcę prac i robót, a w szczególności: czynności kontrolne 
i weryfikacja faktur oraz weryfikacja prawidłowości rozliczeń za wykonane prace konserwatorskie pod kątem zgodności dokumentów finansowych z wykonanym zakresem prac;

- w przypadku wystąpienia po zakończeniu realizacji usługi nadzoru, kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prac i robót, uczestniczenie w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii, w tym uczestniczenie w spotkaniach, sporządzanie opinii w niezbędnym zakresie, weryfikacja dokumentów itp., przez cały okres udzielonej przez wykonawcę prac i robót gwarancji i rękojmi;

- weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania pod kątem właściwej kolejności wykonywania prac konserwatorskich oraz zapewnienia ich wykonania w odpowiednich okresach, tak aby była możliwość wykonania prac zgodnie z przewidzianą technologią we właściwych warunkach;

- niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości 
w przebiegu prac konserwatorskich i związanych z nimi robót budowlanych;

- uczestniczenie w terminach wskazanych przez Zamawiającego w przeglądach 
w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę prac i robót oraz kontrolowanie  usunięcia ujawnionych wad.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swojej obowiązki wynikające z umowy:

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa;

  - zgodnie z postanowieniami umowy oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania zadania.

    - Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do terminów realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych określonych 
w harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji zadania.

§ 5

Prawa i obowiązki Zamawiającego

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

      - żądania wglądu do dziennika nadzoru konserwatorskiego;

      - uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prowadzonych prac konserwatorskich.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy programów konserwatorskich i dokumentacji projektowej oraz innych danych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy 
i będących w posiadaniu Zamawiającego;

- opiniowanie lub zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją zadania, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane;

- zapłata wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.

§ 6

Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia

1.	Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących spraw organizacyjnych związanych 
z realizacją umowy  jest  ………….. (imię, nazwisko, numer telefonu).

2.	Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby (personel):

1)	 Pani/Pan ………………………………….. (imię, nazwisko, numer telefonu)

2)	Pani/Pan …………………………………. (imię, nazwisko, numer telefonu) jako osoba zastępująca Panią/ Pana ……………………….. (jeżeli dotyczy).

- Zmiana osoby (osób), o której mowa w ust. 2, jest możliwa w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających tej osobie sprawowanie powierzonych funkcji lub realizację zleconych czynności, pod warunkiem, że osoba zastępująca posiada kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania obowiązków przez osobę (osoby), o której mowa w ust. 2, Zamawiający ma  prawo żądać od Wykonawcy zmiany tej osoby (tych osób). Wykonawca obowiązany jest dokonać  zmiany zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Zmiana osoby (osób), o której mowa w ust. 2,  jest zmianą umowy, dla której wymagana jest forma pisemna (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu  umowy, tak jak za własne działania lub zaniechania.

§ 7

Wynagrodzenie  i płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …… zł netto (słownie złotych: …………) plus należny podatek VAT w wysokości  …. %  ………… zł (słownie złotych: ……………………), co łącznie stanowi miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości …….. zł  (słownie złotych: ……………).

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres trwania umowy, wynosi …… zł netto (słownie…), ……. zł plus podatek 
w wysokości VAT …..%  …… zł, co stanowi łączne maksymalne wynagrodzenie brutto …………zł  (słownie …..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia  brutto w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany spowodowana jest ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi, stanowiącej przedmiotem umowy, będzie następować za okres miesiąca kalendarzowego po jego upływnie, na podstawie otrzymanej faktury/rachunku.

- Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na  rachunek bankowy wskazany w treści faktury/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  płatnikiem podatku VAT.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawcy zobowiązany  jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

  - z tytułu nieobecności wymaganego zgodnie z postanowieniami umowy personelu Wykonawcy w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych) za każdy przypadek nieobecności.

- Wykonawca może dochodzić kar umownych od Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

- Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody lub utraconych korzyści na zasadach ogólnych określonych przepisami  Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot z tytułu kar umownych z płatności należnej Wykonawcy.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

Odstąpienie od umowy

      - Niezależnie od uprawnień przewidzianych Kodeksem cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, bądź postępowanie sanacyjne;

- zostanie wydany nakaz zajęcia chociażby części majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez  osobę (osoby) nie uzgodnioną z Zamawiającym, a także jeżeli ich kwalifikacje lub doświadczenie są niższe niż te wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy;

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy albo bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu jego wykonywania.

    - Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość albo wszczęciu postępowania likwidacyjnego, bądź postępowanie sanacyjne, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności.

    - Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Zmiana umowy

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

      - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

          - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

          - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie;

  - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

          - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

          - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

  - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2;

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

  - zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny);

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron.

- Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

      - zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

      - nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2.

    - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu realizacji umowy, w tym rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, a także w przypadku zaprzestania dofinansowywania projektu ze środków Unii Europejskiej.

    - Z wyjątkami przewidzianymi w umowie, każda zmiany postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu do umowy), pod rygorem nieważności.

    - Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

    - Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczeń po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§ 11

## Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu drogi polubownej, właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej strony o każdej zmianie adresu wskazanego w umowie, jak również innych danych kontaktowych.

- W czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyska w związku z wykonywaniem umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w trybie przewidzianym prawem.

- Wykonawca nie może przenieść na osobą trzecią jakichkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
a dwa dla Zamawiającego.